# AI科研助手页面进度

与飞书同步：https://fcnwq2xz3qtd.feishu.cn/wiki/IpUJwDQK2iZBICkRMP6ciCeMnxb
更新 2026-08-23 · 复制本节以下内容至飞书对应位置

## 深知 AI 助手 · 项目介绍

本文说明产品做什么、目前已实现哪些需求与功能。进度按日记更新见开发日志，发现与搜索专项见发现与搜索页面进度，完整需求见 PRD，代码见 GitHub。

### 产品是什么

深知 AI 助手是网站里的智能问答能力。用户从首页进入，可以像搜索引擎一样查文献，也可以切换到问 AI，在对话里选择大模型、选择回答风格、上传文档或开启联网搜索，系统逐字返回答案，并在需要时展示引用来源。

网站用 Next.js 做页面和接口，AI 能力目标形态在 Python FastAPI。用户只访问网站，不直接连 AI 服务。界面采用深知蓝为主色、智能体青绿为点缀，详见配色说明。当前 dev 主分支与 feat ai agent B 实验分支并行，下文分别说明各自已落地的功能。

### dev 主分支已实现

搜索与入口

首页有统一搜索框，可在普通搜索与问 AI 之间切换。Enter 发送问 AI 并跳转 agents ask，Shift+Enter 换行，Alt+Enter 在首页输入框下方内联展示论文搜索结果（不再跳转搜索页）。普通搜索跳转结果页，检索内容目前为本地假数据。

输入框与工具栏

界面参考 alphaXiv 第二轮。输入区下方只保留四个控件：加号、上传、模型 pill、圆形箭头发送。加号与上传为无圆框图标，仅模型 pill 保留圆角边框。工具栏去掉中间分割线，输入区高度收窄。

点击模型 pill 展开三行面板：第一行快速与深度模式切换；第二行回复风格（头脑风暴、简明扼要、全面细致、严谨质疑），子菜单向右展开；第三行模型列表，点击后向下展开并盖住上面两行。加号菜单内保留插件、技能与联网开关，子菜单向右展开。上传用于本地文件与知识库引用。配额以紧凑圆环显示剩余次数。

大模型选择

模型 pill 点开可向下展开列表，展示各家模型名称与厂商 logo，不是回复风格。当前目录见 apps web lib data chat models ts，接口字段 model 传模型 ID。

已配置 DeepSeek V3 与 DeepSeek R1，dev 上可直接选。GPT-4o、GPT-4o mini、Claude 3.5 Sonnet、Gemini 2.0 Flash、GLM-4 Plus 在列表中展示，需订阅后启用。下拉菜单优先向下展开，贴近屏幕底部时会自动向上翻转，避免被浏览器裁切。

后端 GET search config 与创建会话接口已接收 model 字段，FastAPI 仍返回占位文案，尚未按所选模型路由到各家 API。

问 AI 与对话

问 AI 页支持多轮输入、流式展示、停止生成。会话与流式协议已搭好，网站转发 FastAPI。会话未持久化，配额与历史列表未做。

登录

支持邮箱注册与登录、GitHub 登录，基于 Better Auth 与 PostgreSQL。

### feat ai agent B 实验分支已实现

B 分支在旧目录结构下把第一阶段核心需求跑通。

问 AI 与模型

已接入 DeepSeek 真流式，含 R1 思考链。支持多轮、停止与继续、四档风格、Markdown 与公式。模型侧为默认、订阅、自带密钥三档，与 dev 新的多模型列表不是同一套 UI，合并时需统一。

附件与联网

可上传 PDF、Markdown、文本、Word，可联网搜索，有来源卡片。

登录与用户

NextAuth 与 SQLite，与会话 CRUD、历史列表骨架已有，写库与历史回灌未完成。

### 尚未实现

dev 上真实大模型按 model 路由、文献检索、会话持久化、引用联动、收藏分享等仍待做。B 分支能力合入 dev 时保留 Better Auth。

契约见 apps web types ai search ts，认证见认证说明。

## 深知 AI 助手 · 开发日志

按日期记录进度，产品说明见项目介绍，发现与搜索专项见发现与搜索页面进度，需求原文见 PRD。

### 2026年8月15日

首页搜索框支持普通搜索与问 AI 两种模式。问 AI 可带问题跳转到 agents ask 页面。提问字段与后端契约对齐。

### 2026年8月17日

仓库改为 monorepo。dev 分支上线 Better Auth 注册登录与 GitHub 登录。

### 2026年8月18日

dev 分支网站开始转发 FastAPI，会话与流式接口搭好，AI 回答仍为占位。B 分支接入 DeepSeek 真流式回答，完成第一阶段核心问答闭环。

### 2026年8月20日

B 分支修复 PDF 附件解析兼容问题。

### 2026年8月21日

B 分支第一阶段六项验收全部通过。B 分支新增 R1 与 P1 用户会话基础设施。修复附件正文丢失、重复 system、重复 refs 等问题。dev 文档拆分为项目介绍、开发日志与配色说明。

dev 前端配色改为深知蓝体系。首页与问 AI 输入框参考 alphaXiv，工具栏仅保留加号、上传、模型 pill 与箭头发送。增加多厂商大模型列表，模型 ID 写入 search config 与会话请求。

### 2026年8月23日

输入框第二轮改版合入 dev 并 push 至 GitHub（6ec5f80、fc5a48c）。加号与上传恢复无圆框样式，仅模型 pill 保留圆角边框。模型面板分三行：模式快速与深度切换、风格子菜单向右展开、模型列表向下展开并盖住上行。各模型使用厂商 logo，配额改为紧凑圆环。Alt+Enter 在首页下方内联展示搜索结果，Enter 发送问 AI，Shift+Enter 换行。去掉工具栏分割线并收窄输入区高度。新建发现与搜索页面进度文档，项目介绍同步第二轮输入框说明。