# 深知 AI 助手 · 开发日志

按日期记录进度，产品说明见 项目介绍，发现与搜索模块进度见 发现与搜索页面进度，需求原文见 PRD。

### 2026年8月15日

首页搜索框支持普通搜索与问 AI 两种模式。问 AI 可带问题跳转到 agents ask 页面。提问字段与后端契约对齐。

### 2026年8月17日

仓库改为 monorepo。dev 分支上线 Better Auth 注册登录与 GitHub 登录。

### 2026年8月18日

dev 分支网站开始转发 FastAPI，会话与流式接口搭好，AI 回答仍为占位。B 分支接入 DeepSeek 真流式回答，完成第一阶段核心问答闭环。

### 2026年8月20日

B 分支修复 PDF 附件解析兼容问题。

### 2026年8月21日

B 分支第一阶段六项验收全部通过。B 分支新增 R1 与 P1 用户会话基础设施。修复附件正文丢失、重复 system、重复 refs 等问题。dev 文档拆分为项目介绍、开发日志与配色说明。

dev 前端配色改为深知蓝体系。首页与问 AI 输入框参考 alphaXiv，工具栏仅保留加号、上传、模型 pill 与箭头发送。增加多厂商大模型列表，模型 ID 写入 search config 与会话请求。

### 2026年8月23日

输入框第二轮改版合入 dev 并 push 至 GitHub（提交 6ec5f80）。加号与上传恢复无圆框样式，仅模型 pill 保留圆角边框。模型面板分三行：模式快速与深度切换、风格子菜单向右展开、模型列表向下展开并盖住上行。各模型使用厂商 logo，配额改为紧凑圆环。Alt+Enter 在首页下方内联展示搜索结果，Enter 发送问 AI，Shift+Enter 换行。去掉工具栏分割线并收窄输入区高度。新建发现与搜索页面进度文档，项目介绍同步第二轮输入框说明。